**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений,возникающих при выполнении органами местного самоуправления**

**полномочий по вопросам местного значения, в соответствиис областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | | Поступило средств (рублей) из: | | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства | | | | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест.бюджета | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ремонт дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении пер. Солнечный,  Музыкальный, Лесной, ул. Юбилейная в дер. Большая Ивановка | 643600,00 | 156 400,00 | 643 600,00 | 156 400,00 | 613192,80 | 68 132,  53 | 30 407,20 | ООО «Сантех  строй» | № 0145300008718000026-0265101-01 от 23.10.2018 | ремонт дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении пер.  Музыкальный, Лесной, ул. Юбилейная в дер. Большая Ивановка | 681 325,33 | 681325,33 | № 46 от 29.10.  2018 | 95,28 |
| **Итого** |  |  |  |  | **613 192,80** | **68 132,**  **53** | **30 407,20** |  |  |  |  | **681325,33** |  | **95,3** |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о.главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Львович  (подпись) (фамилия, инициалы)  Руководитель финансового  органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Никрус  (подпись) (фамилия, инициалы)  Исполнитель Турабова Е.Н.  (фамилия, инициалы)  8(81371) 52-737  (номер телефона)  20.12. 2018 года | Согласовано:  председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бурак Л.В.  (подпись) (фамилия, инициалы) |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на «20» декабря 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт переулков Музыкальный, Лесной, Совхозный в деревни Большая Ивановка в щебеночном исполнении | м | 900,0 | 454,6 |
| 2 | Ремонт ул. Юбилейная в деревни Большая Ивановка в щебеночном исполнении | м | 330,0 | 330,0 |
|  | ИТОГО: | м | 1230,0 | 784,6 |