ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (с нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ремонт части ул. Карьерная до дома № 20, пер. Солнечный и пер. Зеленый в дер. Большая Ивановка в щебеночном исполнении | м | 853,4 | 1 063196,00 | 682 250,00 | 370 426,00 | 10 520,00 | 682 250,00 | 1 063196,00 | 682 250,00 | 370 426,00 | 10 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | х | х | 1063196, 00 | 682 250,00 | 370 426,00 | 10 520,00 | 682 250,00 | 1 063196,00 | 682 250,00 | 370 426,00 | 10 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Врио. главы администрации Таицкого городского поселения __________________ Т.В. Игнатенко |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) ( фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _Свенцицкая Н.В. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Турабова Е.Н. 8(81371) 52-737 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы» |
| 1. | ремонт части ул. Карьерная до дома № 20, пер. Солнечный и пер. Зеленый в дер. Большая Ивановка в щебеночном исполнении | 3 квартал 2019 года | Администрация МО "Таицкое городское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  | Заключен муниципальный контракт от 20.08.2019 года № 0145300008719000040 |
| 1.1. | проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация МО "Таицкое городское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания |
| 1.2. | выполнение работ по ремонту переулков Зеленый, Солнечный, Музыкальный, Лесной, Совхозный в деревни Большая Ивановка в щебеночном исполнении | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт переулков Зеленый, Солнечный, Музыкальный Лесной, Совхозный в деревни Большая Ивановка в щебеночном исполнении | Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания |
| 1.3. | приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Таицкое городское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки работ от 28.08.2019 № 1,2,3 |
| II.Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3 квартал 2019 года | Администрация МО "Таицкое городское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Акт приемки работ от 28.08.2019 № 1,2,3 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО "Таицкое городское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал 2019 года | Администрация МО "Таицкое городское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Не требуется |