**Отчет о реализации на территории Таицкого городского поселения**

**областного закона Ленинградской области**

**от 15 января 2018 года**

**№ 3-оз «Об инициативных комиссиях»**

**в 2018 и 2019 г.г.**

 В результате собрания проводимого в МКУК «Таицкий КДЦ» 16 февраля 2018 года большинством (единогласно) голосов была избрана Инициативная комиссия на территории г.п. Тайцы Гатчинского района Ленинградской области.

 Деятельность инициативной комиссии и полномочия, которой направлены на выборы приоритетных проектов на основе инициативных предложений населения административного центра, на взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования по подготовке проектов, осуществления контроля их реализации.

 Ежегодно администрация Таицкого городского поселения участвует в программах по предоставлению субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету поселения в рамках 3-оз закона. Данные денежные средства в основном идут на обустройство и ремонт дорог в поселении.

 В 2018 году:

 1.1. Администрацией поселения и членами инициативной комиссии был подготовлен пакет документов на участие в отборе муниципальных образований на предоставление из областного бюджета субсидий на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» в результате отбора администрации поселения была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере  1 087, 0 тыс. руб., бюджетом поселения было запланировано софинансирование в размере 1 212 380 тыс. руб., общий объем денежных средств составляет – 2 299,380 тыс. руб.

 В результате проведения конкурсных процедур, был заключен контракт с ООО «ДорСтройСодержание» на выполнение ремонта дороги общего пользования местного значения в асфальтовом исполнении ул. Кирова.

 После проведения работ подрядчиком ООО «ДорСтройСодержание» по ремонту ул. Кирова в асфальтовом исполнении.

 Администрацией поселения была проведена экспертиза, согласно заключения о качестве выполнения работ было установлено, что подрядчик выполнил работы по ремонту ул. Кирова не в соответствии с требованиями и условиями Муниципального контракта. Объемы выполненных работ не соответствуют объемам работ, указанных в Муниципальном контракте.

 Поэтому, 31 октября 2018 года было подписано соглашение о расторжении муниципального контакта с ООО «ДорСтройСодержание».

 На данный объект денежные средства Ленинградской области и Таицкого городского поселения в 2018 году не расходовались.

 2019 год:

Так, в ноябре 2018 года, совместно с членами инициативной комиссии и администрацией поселения в рамках №3-оз был проведен отбор заявок и подан пакет документов для участия в конкурсном отборе на ремонт части улицы Островского в асфальтовом 586 кв. метра.

 В результате конкурсного обора администрации Таицкого городского поселения в 2019 году была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере  1 миллион рублей., софинансирование из бюджета поселения составило 1 миллион 760 тыс. рублей, общий объем денежных средств составляет – 2 миллиона 870 тыс. рублей.

 Администрацией поселения, согласно  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  в мае-июне месяце 2019 года были проведены конкурсные процедуры.

 Подрядчик ООО "Транском-Гатчина" в июне 2019 года провел работы по укладке асфальтобетонного покрытия на части ул. Островского от ул. Елизаветинская до ул. Калинина.

 После проведения подрядчиком работ, администрацией поселения была проведена экспертиза, согласно заключения о качестве выполнения работ было установлено, что подрядчик выполнил работы в соответствии с требованиями и условиями Муниципального контракта. Объемы выполненных работ соответствуют объемам работ, указанных в Муниципальном контракте.

 Так же, в 2019 году, администрацией Таицкого городского поселения в рамках участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» по грантовой поддержке местной инициативы граждан, проживающих в сельской местности, обустроена детская игровая площадка с травмобезопасным покрытием на территории деревни Большие Тайцы. Новая оборудованная детская игровая площадка по ул. Санаторская у дома № 5, которая радует родителей и маленьких жителей с начала весны.

 Планы на 2020 год:

 В июне 2019 года в адрес администрации поселения поступило одно инициативное предложение от члена инициативной комиссии в целях участия в отборе для включения инициативных предложений План мероприятий, планируемых к реализации в 2019 году согласно областного закона от 15 января 2018 года № 03-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» поремонту дорожного покрытия части ул. Советская от ул. Железнодорожная до Гатчинского шоссе.

 16 июня 2019 года администрацией поселения был подготовлен необходимый пакет документов и подана заявка в Комитет по местному самоуправлению для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии.

 Субсидия одобрена в размере 1  068 380 тыс. руб., софинансирование из бюджета Таицкого городского поселения составляет 4  523 033 тыс. рублей, общая сумма проекта составляет 5 591 413 тыс. руб.

 В настоящее время администрацией поселения, согласно  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  готовиться техническая документация для проведения конкурсной процедуры. Проведение работ поремонту дорожного покрытия части ул. Советская от ул. Железнодорожная до Гатчинского шоссе запланировано на 2 квартал 2020 года.