|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ (ежеквартальный) о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского мунипального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)** | **Исполнено на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2019 года** | | | | **Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета МО (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников (рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников (рублей)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт части улицы Островского в асфальтовом исполнении по адресу: пос. Тайцы, от пер. Елизаветинский до улицы Калинина | 586 кв.м. | 0 | 2 865 446,00 | 1 028 800,00 | 1 757 346,00 | 79 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | х | х | 2 865 446,00 | 1 028 800,00 | 1 757 346,00 | 79 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о. главы администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Львович | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Павлова | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Турабова Е.Н. 8 (81371) 52-737 | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» апреля 2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Таицкого городского поселения**

**Гатчинского муниципального района**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожной карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»** | | | | |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | апрель-май  2019 года | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта |
| 1.2 | Ремонт части улицы Островского в асфальтовом исполнении по адресу: пос. Тайцы, от пер. Елизаветинский до улицы Калинина | июнь- июль  2019 года | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия части  автомобильной дороги |
| 1.3 | Расчистка канав вдоль ремонтируемых дорог | июнь-июль  2019 года | Инициативная комиссия  пос.Тайцы | Улучшение благоустройства территории пос. Тайцы |
| 1.4 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | август  2019 года | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района, инициативная комисия | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»** | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района |  |
| 1.1 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 1.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019 | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |
| 2 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | по мере необходи-мости | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |

И.о. главы администрации

Таицкого городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Львович/

М.П.